ТЕСТ-ПЛАН

Арифметический калькулятор

Документ: Test Plan

Версия: 2.0

Дата: 13.10.2026

Лабораторная работа № 2

Вариант задания: 1.1, арифметический калькулятор

| Название приложения | Версия: 2.0 |
| --- | --- |
| Test Plan | Дата: 13.10.2026 |

Протокол регистрации изменений

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.10.2026 | 1.0 | Первый план для WinForms-калькулятора в репозитории | Разработчик проекта |
| 13.10.2026 | 2.0 | Новый Word-план по образцу; уточнены функции, риски и результаты | Разработчик проекта |

Содержание

1. Введение	4

1.1. Цель	4

1.2. Предпосылки	4

1.3. Область применения	4

1.4. Идентификация проекта	4

2. Требования к тесту	4

3. Стратегия тестирования	5

3.1. Типы тестирования	5

3.2. Порядок применения	5

3.3. Границы работ	6

3.4. Критерии начала и окончания	6

4. Ресурсы	6

5. Основные этапы проекта	6

6. Результаты тестирования	7

6.1. Обзор	7

6.2. Список дефектов	7

7. Риски и пути их разрешения	8

1. Введение

1.1. Цель

Тест-план определяет проверку учебного приложения «Арифметический калькулятор» на Windows: функции, методы, сроки, ресурсы, критерии начала и завершения, а также регистрацию результатов и дефектов.

1.2. Предпосылки

Приложение создано в лабораторной работе № 1. Проверка охватывает исходный код C#, обработку ввода и окно Windows Forms. Разработчик и тестировщик проекта совмещены в одном лице.

1.3. Область применения

Пользователь выбирает арифметическую операцию, вводит два десятичных числа и получает результат либо сообщение об ошибке. Приложение служит учебным объектом для проверки на трёх уровнях.

1.4. Идентификация проекта

Название: Арифметический калькулятор. Версия исходников: 8f6a161. Платформа: .NET 8 и Windows Forms.

Основные компоненты: Calculator выполняет арифметику; CalculatorSession преобразует строки и обрабатывает ошибки; Form1 управляет полями, кнопками и показом ответа. Program запускает окно.

Функции: сложение, вычитание, умножение и деление (Ф1); ввод дробей с запятой, точкой и группировкой разрядов (Ф2); сообщения при неверном вводе, делении на ноль и переполнении (Ф3); показ и сброс результата (Ф4); очистка формы (Ф5); запуск расчёта клавишей Enter и защита поля результата от редактирования (Ф6).

2. Требования к тесту

- Арифметический модуль Calculator проверяется через публичный метод Calculate.

- Для каждой операции используются обычные, дробные, отрицательные и ошибочные данные.

- Стык CalculatorSession с Calculator проверяется отдельными интеграционными сценариями.

- Основные действия пользователя проверяются через форму и ручной чек-лист.

- Автоматические тесты запускаются одной командой и не зависят от порядка выполнения.

- Каждый исправленный дефект закрепляется воспроизводимым тестом или ручным сценарием.

- Фактические результаты отделяются от запланированных, непроведённые проверки не считаются успешными.

Классы данных. Обычные: 2+3, 5/2, 1,5×2. Граничные: ноль и decimal.MaxValue. Ошибочные: 5/0, пустая строка, abc, неизвестная операция. Форматы ввода: 1.5, 1,5, 1,234.5 и 1.234,5.

Чек-лист проверок:

| № | Проверка | Уровень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Четыре арифметические операции дают верный результат | Модульный, системный |
| 2 | Отрицательные и дробные числа обрабатываются верно | Модульный, интеграционный |
| 3 | Дроби с точкой и запятой принимаются | Интеграционный |
| 4 | Записи 1,234.5 и 1.234,5 дают один результат | Интеграционный |
| 5 | Деление на ноль даёт понятное сообщение | Модульный, системный |
| 6 | Пустой и нечисловой ввод не завершают приложение | Интеграционный |
| 7 | Переполнение даёт сообщение, а не ложное число | Модульный, интеграционный |
| 8 | Старый ответ исчезает после изменения числа | Системный |
| 9 | Старый ответ исчезает после смены операции | Системный |
| 10 | Кнопка «Очистить» сбрасывает форму | Системный |
| 11 | Enter запускает расчёт; результат нельзя изменить | Ручной системный |

3. Стратегия тестирования

3.1. Типы тестирования

| Метод | Объект | Средство |
| --- | --- | --- |
| Модульное тестирование | Calculator.Calculate, 9 сценариев | MSTest |
| Интеграционное тестирование | CalculatorSession и Calculator, 8 сценариев | MSTest |
| Системное тестирование | Form1, 5 автоматических и 3 ручных сценария | MSTest и ручной прогон |
| Регрессионное тестирование | Все ранее исправленные случаи | dotnet test SoftwareTesting.sln |

3.2. Порядок применения

Порядок проверки: модульный уровень, затем интеграционный, затем системный. После исправления выполняются связанные тесты и полный регрессионный прогон. Такой порядок помогает локализовать причину отказа.

Модульные и интеграционные тесты используют знание кода и его ветвей. Системные тесты проверяют видимое состояние формы после действий пользователя: ввод, расчёт, ошибку и очистку.

3.3. Границы работ

Вне области проверки: браузеры, сеть, многопользовательская нагрузка и установка через инсталлятор. Они не относятся к локальному приложению Windows Forms. Отдельно остаётся ручная проверка масштаба окна.

3.4. Критерии начала и окончания

Критерии начала тестирования: функции Ф1–Ф6 реализованы; проект собирается; доступны Windows, .NET и MSTest; известна проверяемая версия исходников.

Критерии окончания тестирования: 22 автоматических теста проходят; ручные сценарии выполнены; нет открытых дефектов высокой серьёзности; результаты зафиксированы.

4. Ресурсы

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| Рабочая станция | Windows x64, 12 логических процессоров |
| Среда исполнения | .NET 8, Microsoft.WindowsDesktop.App 8.0.20 |
| Разработка | C#, Windows Forms, .NET SDK 9.0.305 |
| Тестирование | MSTest 3.6.4, Microsoft.NET.Test.Sdk 17.11.1 |
| Прочее | Visual Studio, Git; для ручных проверок — рабочий стол Windows |

Приложение запускается локально на Windows; сервер и внешние интеграции не нужны. Модульные, интеграционные и автоматические проверки формы выполняются MSTest командой dotnet test SoftwareTesting.sln. Ручные проверки выполняются в окне приложения.

Работы выполняет один исполнитель, совмещающий роли разработчика и тестировщика. Результаты сохраняются в репозитории и тест-плане.

5. Основные этапы проекта

| № | Этап | Даты | Дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка версии и среды | 13.10 | 1 |
| 2 | Уточнение тестовых данных и плана | 13.10–14.10 | 2 |
| 3 | Повтор модульных проверок | 15.10 | 1 |
| 4 | Повтор интеграционных проверок | 16.10 | 1 |
| 5 | Системные и ручные проверки | 17.10 | 1 |
| 6 | Анализ и оформление результатов | 18.10 | 1 |

Диаграмма Ганта, повторный прогон в октябре 2026:

| Этап | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка | X |  |  |  |  |  |  |
| 2. Данные и план | X | X |  |  |  |  |  |
| 3. Модульное тестирование |  |  | X |  |  |  |  |
| 4. Интеграционное тестирование |  |  |  | X |  |  |  |
| 5. Системное тестирование |  |  |  |  | X |  |  |
| 6. Анализ и документация |  |  |  |  |  | X |  |

Контрольные даты: 13.10.2026 — подготовлена версия и пройден базовый автоматический набор; 15.10 — повторены модульные тесты; 16.10 — интеграционные; 17.10 — системные и ручные проверки; 18.10 — анализ дефектов и решение о завершении.

6. Результаты тестирования

6.1. Обзор

| Показатель | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Модульных тестов | не менее 9 | 9 |
| Интеграционных тестов | не менее 8 | 8 |
| Автоматических тестов формы | не менее 5 | 5 |
| Ручных сценариев | 3 | не проведены |
| Открытых дефектов по автотестам | 0 высокой серьёзности | 0 |

6.2. Список дефектов

| № | Этап обнаружения | Описание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Д1 | Модульный | Символ * вызывал ошибку вместо умножения | Закрыт |
| Д2 | Модульный | Символ / вызывал ошибку вместо деления | Закрыт |
| Д3 | Интеграционный | Запись 1,234.5 не распознавалась | Закрыт |
| Д4 | Интеграционный | Запись 1.234,5 не распознавалась | Закрыт |
| Д5 | Системный | После изменения числа оставался старый ответ | Закрыт |
| Д6 | Системный | После смены операции оставался старый ответ | Закрыт |

Автоматический набор пройден: 22 из 22 проверок. Ручные проверки Enter, запрета редактирования и масштаба окна ещё не выполнены, поэтому полное системное завершение пока не подтверждено.

7. Риски и пути их разрешения

| № | Риск | Способ разрешения |
| --- | --- | --- |
| Р1 | Разные региональные настройки меняют десятичный разделитель | Тесты задают ru-RU; вручную проверяются оба формата ввода |
| Р2 | Зелёные модульные тесты не выявляют сбой преобразования строк | Интеграционный набор обязателен после модульного |
| Р3 | Автотесты формы не показывают дефекты масштабирования | Провести ручную проверку при двух масштабах Windows |
| Р4 | Первый запуск тестов невозможен без пакетов NuGet | Заранее восстановить зависимости и повторить прогон |