ТЕСТ-ПЛАН

Арифметический калькулятор

Документ: Test Plan

Версия приложения: 1.1

Дата: 20.10.2026

Лабораторная работа № 2

Вариант задания: 1.1, арифметический калькулятор

| Арифметический калькулятор | Версия приложения: 1.1 |
| --- | --- |
| Test Plan | Дата: 20.10.2026 |

Протокол регистрации изменений

| Дата | Версия документа | Изменение | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.10.2026 | 1.0 | Подготовлена первая редакция тест-плана для калькулятора версии 1.1 | Разработчик проекта |
| 13.10.2026 | 1.1 | Уточнены сценарии проверок, критерии завершения и риски | Разработчик проекта |
| 20.10.2026 | 1.2 | Добавлены проверки ввода 1.000.000 и E-записи больших результатов | Разработчик проекта |

Содержание

1. Введение	4

1.1. Цель	4

1.2. Предпосылки	4

1.3. Область применения	4

1.4. Идентификация проекта	4

2. Требования к тесту	4

3. Стратегия тестирования	5

3.1. Типы тестирования	5

3.2. Порядок применения	6

3.3. Границы работ	6

3.4. Критерии начала и окончания	6

4. Ресурсы	6

5. Основные этапы проекта	6

6. Результаты тестирования	7

6.1. Обзор	7

6.2. Дефекты и изменения	7

7. Риски и пути их разрешения	9

1. Введение

1.1. Цель

Проверить четыре арифметические операции, ввод чисел, сообщения об ошибках и работу формы калькулятора. В плане указаны тестовые данные, порядок проверок, сроки и условия завершения тестирования.

1.2. Предпосылки

Приложение создано в лабораторной работе № 1. Проверка охватывает исходный код C#, обработку ввода и окно Windows Forms. Разработчик и тестировщик проекта совмещены в одном лице.

1.3. Область применения

Пользователь выбирает арифметическую операцию, вводит два десятичных числа и получает результат либо сообщение об ошибке. Приложение служит учебным объектом для проверки на трёх уровнях.

1.4. Идентификация проекта

Название: Арифметический калькулятор. Версия приложения: 1.1. Вариант задания: 1.1. Платформа: .NET 8 и Windows Forms.

Основные компоненты: Calculator выполняет арифметику; CalculatorSession преобразует строки и обрабатывает ошибки; Form1 управляет полями, кнопками и показом ответа. Program запускает окно.

Функции: сложение, вычитание, умножение и деление (Ф1); ввод дробей с запятой, точкой и группировкой разрядов (Ф2); сообщения при неверном вводе, делении на ноль и переполнении (Ф3); показ и сброс результата (Ф4); очистка формы (Ф5); запуск расчёта клавишей Enter и защита поля результата от редактирования (Ф6).

2. Требования к тесту

- Арифметический модуль Calculator проверяется через публичный метод Calculate.

- Для каждой операции используются обычные, дробные, отрицательные и ошибочные данные.

- Стык CalculatorSession с Calculator проверяется отдельными интеграционными сценариями.

- Основные действия пользователя проверяются через форму и ручной чек-лист.

- Автоматические тесты запускаются одной командой и не зависят от порядка выполнения.

- Каждый исправленный дефект закрепляется воспроизводимым тестом или ручным сценарием.

- Для каждой найденной ошибки записываются входные данные, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат.

Классы данных. Обычные: 2+3, 5/2, 1,5×2. Граничные: ноль, 10¹² и decimal.MaxValue. Ошибочные: 5/0, пустая строка, abc, неверная группировка. Ввод: 1.5, 1,5, 1,234.5, 1.234,5 и 1.000.000. При |результат| ≥ 10¹² проверяется E-запись до 6 значащих цифр; округляется только вывод.

Чек-лист проверок:

| № | Проверка | Уровень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Четыре арифметические операции дают верный результат | Модульный, системный |
| 2 | Отрицательные и дробные числа обрабатываются верно | Модульный, интеграционный |
| 3 | Дроби с точкой и запятой принимаются | Интеграционный |
| 4 | Записи 1,234.5 и 1.234,5 дают один результат | Интеграционный |
| 5 | Деление на ноль даёт понятное сообщение | Модульный, системный |
| 6 | Пустой и нечисловой ввод не завершают приложение | Интеграционный |
| 7 | Переполнение даёт сообщение, а не ложное число | Модульный, интеграционный |
| 8 | Старый ответ исчезает после изменения числа | Системный |
| 9 | Старый ответ исчезает после смены операции | Системный |
| 10 | Кнопка «Очистить» сбрасывает форму | Системный |
| 11 | Enter запускает расчёт; результат нельзя изменить | Автоматический системный |
| 12 | Ввод 1.000.000 означает миллион; одиночная точка остаётся десятичной | Интеграционный, системный |
| 13 | От ¦результат¦ ≥ 10¹² выводится E-запись до 6 значащих цифр | Интеграционный, системный |
| 14 | Неправильные группы и число вне диапазона отклоняются | Интеграционный, системный |

3. Стратегия тестирования

3.1. Типы тестирования

| Метод | Объект | Средство |
| --- | --- | --- |
| Модульное тестирование | Calculator.Calculate, 10 сценариев | MSTest |
| Интеграционное тестирование | CalculatorSession и Calculator, 22 сценария | MSTest |
| Системное тестирование | Form1, 11 автоматических и 1 ручной сценарий | MSTest и ручной прогон |

3.2. Порядок применения

Сначала проверяется Calculator, затем его работа вместе с CalculatorSession, после этого — форма приложения. После исправления ошибки повторяется сценарий, в котором она возникла, и запускаются все автоматические тесты.

Модульные и интеграционные тесты используют знание кода и его ветвей. Системные тесты проверяют видимое состояние формы после действий пользователя: ввод, расчёт, ошибку и очистку.

3.3. Границы работ

Проверяются вычисления, обработка ввода и работа формы на Windows. Установка приложения и работа на других операционных системах в план не входят.

3.4. Критерии начала и окончания

Критерии начала тестирования: функции Ф1–Ф6 реализованы; проект собирается; доступны Windows, .NET и MSTest; известна проверяемая версия исходников.

Критерии окончания тестирования: все 43 автоматических теста проходят; ручные сценарии выполнены; нет открытых дефектов высокой серьёзности; результаты зафиксированы.

4. Ресурсы

| Ресурс | Значение |
| --- | --- |
| Рабочая станция | Windows x64, 12 логических процессоров |
| Среда исполнения | .NET 8, Microsoft.WindowsDesktop.App 8.0.20 |
| Разработка | C#, Windows Forms, .NET SDK 9.0.305 |
| Тестирование | MSTest 3.6.4, Microsoft.NET.Test.Sdk 17.11.1 |
| Прочее | Visual Studio, Git; для ручных проверок — рабочий стол Windows |

Приложение запускается локально на Windows; сервер и внешние интеграции не нужны. Модульные, интеграционные и автоматические проверки формы выполняются MSTest командой dotnet test SoftwareTesting.sln. Ручные проверки выполняются в окне приложения.

Работы выполняет один исполнитель, совмещающий роли разработчика и тестировщика. Результаты сохраняются в репозитории и тест-плане.

5. Основные этапы проекта

| № | Этап | Плановые даты | Дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка версии и среды | 01.10 | 1 |
| 2 | Уточнение тестовых данных и плана | 01.10–02.10 | 2 |
| 3 | Повтор модульных проверок | 03.10 | 1 |
| 4 | Повтор интеграционных проверок | 04.10 | 1 |
| 5 | Системные и ручные проверки | 05.10 | 1 |
| 6 | Анализ и оформление результатов | 06.10 | 1 |

Диаграмма Ганта, план на октябрь 2026 года:

| Этап | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка | X |  |  |  |  |  |
| 2. Данные и план | X | X |  |  |  |  |
| 3. Модульное тестирование |  |  | X |  |  |  |
| 4. Интеграционное тестирование |  |  |  | X |  |  |
| 5. Системное тестирование |  |  |  |  | X |  |
| 6. Анализ и документация |  |  |  |  |  | X |

Плановые контрольные даты: 01.10 — подготовка среды; 02.10 — готовность тестовых данных; 03.10 — модульные проверки; 04.10 — интеграционные; 05.10 — системные и ручные проверки; 06.10 — анализ ошибок и оформление результатов.

6. Результаты тестирования

6.1. Обзор

| Показатель | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Модульных тестов | не менее 10 | 10 |
| Интеграционных тестов | не менее 22 | 22 |
| Автоматических тестов формы | не менее 11 | 11 |
| Открытых дефектов по автотестам | 0 высокой серьёзности | 0 |

6.2. Дефекты и изменения

| № | Этап обнаружения | Описание | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Д1 | Модульный | Поддержка * добавлена для прямого вызова; в форме этого пункта нет | Добавлено |
| Д2 | Модульный | Поддержка / добавлена для прямого вызова; в форме этого пункта нет | Добавлено |
| Д3 | Интеграционный | Запись 1,234.5 не распознавалась | Закрыт |
| Д4 | Интеграционный | Запись 1.234,5 не распознавалась | Закрыт |
| Д5 | Системный | После изменения числа оставался старый ответ | Закрыт |
| Д6 | Системный | После смены операции оставался старый ответ | Закрыт |
| Д7 | Интеграционный, системный | Ввод 1.000.000 отклонялся; реализовано уточнённое требование группировки | Закрыт |
| Д8 | Интеграционный, системный | Крупный допустимый ответ выводился полностью; реализована E-запись | Закрыт |

7. Риски и пути их разрешения

| № | Риск | Способ разрешения и результат |
| --- | --- | --- |
| Р1 | Числа с точкой и запятой могут считываться неправильно | Проверены прежние форматы и 1.000.000; неправильные группы 1.00.000 отклоняются. Одиночная точка остаётся десятичной. |
| Р2 | При расчёте больших чисел возможно переполнение | Проверены decimal.MaxValue + 1 и × 2: остаётся ошибка. MaxValue + 0 выводится как ≈ 7,92282E+28 без переполнения. |
| Р3 | После изменения ввода может остаться старый результат | Выполнить расчёт, затем изменить число или операцию. Сброс прежнего ответа проверен автотестами. |
| Р4 | При увеличении масштаба Windows текст или кнопки могут обрезаться | Открыть форму при масштабе 100% и 150%. Проверить поля, кнопки и сообщения об ошибках. Проверка не проведена. |
| Р5 | Округлённый ответ можно принять за полное точное значение | Показывать знак ≈ и до 6 значащих цифр в E-записи. |